- （综合评分法）

### 一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉溪市第一幼儿园卫生间改造 | 59 | 财政预算资金 |  |

### 二、询比资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。(第2-6条由供应商自行承诺，格式详见诚信声明，加盖公章扫描上传)

（二）特定资格条件

1.施工资质：供应商需具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包乙级（三级）及以上资质（含乙级、三级），或具备建设行政主管部门颁发的市政公共工程施工总承包乙级（三级）及以上资质（含乙级、三级）；并持有效期内的安全生产许可证；

2.项目经理：须具备建筑工程专业或市政公共工程专业二级及以上（含二级）注册建造师资格（不含临时建造师），并具备有效的安全生产考核合格证，且不得担任其他在建项目的项目经理；

备注：以上资质须为有效资质，按规定时间年检，否则将视为不合格。

- 三、询比时间

（一）八戒公采平台报名截止时间：2024年7月19日北京时间10：00

（二）询比时间：2024年7月19日北京时间10：00。

（三）询比地点：玉溪市第一幼儿园

- 四、采购服务内容

- 玉溪市第一幼儿园幼儿园操场改造项目内容为;

- 一、 地面混凝土拆除

- 二、地面贴砖

- 三、地面硅PU地胶

- 四、人工草坪

- 五、塑木地台拆除

- 六、挖机挖土及运输

- 七、混凝土垫层

- 八、 操场堆山包及游戏材料:

- 1.滑梯：90高的塑料滑梯

- 2.房子封板镀锌板，整体铁框架：260*250*250cm

- 3.爬网150*100*30cm

- 4.黄花梨木踩桩：直径20*30cm共17个

- 5.传声筒：长290cm

- 6.立柱+爬绳：长200米，共2条

- 7.彩虹圈：直径120，共10个

- 8.异形手爬：长50cm 共9个

- 9.镀锌钢管踩桩：长180*30cm 共10个

- 10.轮胎直径45，共5个

- 11.大风车高180cm 共6个

- 12.黄花梨木障碍楼梯:长60cm 共6组

- 13.镀锌钢管障碍过道：长180cm 共3组

- 14.黄花梨木木棍楼梯：长30cm 共15条

- 五、服务期

- 自合同签订之日起  35   天。

- 六、付款方式

### 项目服务完成验收后付合同金额的95%，剩余5%作为质保金，一年以后无质量问题无息退还。

### 七、联系方式

采购人：玉溪市第一幼儿园

联系人：彭渤蕴

电  话：0877——2032662

地  址：玉溪市红塔区文化路6号玉溪市第一幼儿园

### 八、采购有关说明

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在玉溪市限额标准以下服务超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

九、评选方法

- 综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商；如存在综合得分相同的情况，若综合评分得分相同，则报价低的供应商作为成交供应商，未入围的报名供应商不参与评审。

### 十、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准（以下评分标准为举例） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 15 | - 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | 65 | - 服务需求内容提供书面方案。 - 1、服务及现场管理方案。（5-25分） - 优得20-25分，良得15-19分，差得5-14分。 - 2、服务优化方案。（5-20分） - 优得15-20分，良得10-14分，差得5-9分。 - 3、服务质量保障方案。（2-10分） - 优得8-10分，良得5-7分，差得2-4分。 - 4、服务现场安全保障方案（2-10分） - 优得8-10分，良得5-7分，差得2-4分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各供应商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | - 20 | - 供应商自2018年1月1日起在全国范围内提供过类似服务的，每提供1份合同或其他有效证明文件得5分，最高得20分。 | 提供合同或其他有效证明文件扫描件，原件备查。 |

玉溪市限额标准以下市场线上提交响应文件格式

说明：响应文件需要按照如下格式要求签字盖章后以电子文档上传到限额标准以下市场平台

一、资格文件

（一）诚信声明（格式）

（二）特定资格条件证明文件

二、商务服务文件

（一）服务方案

三、经济文件

（一）报价函（格式）

### 四、其他文件

综合评分表里面商务和服务部分需要提供的证明文件

## 一、资格文件

(一)、诚信声明

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

### (二)、特定资格条件( 如果有，需要填写)

按照询比文件要求提供扫描件

- 二、商务服务文件

(一)服务方案（对第三条采购服务内容作出响应）

服务方案（格式自定）

- 三、经济文件

（一）报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：       元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照玉溪市限额标准以下服务超市规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 四、其他文件

综合评分表里面商务和服务部分需要提供的证明文件

结束